Перспективный план мероприятий  на 2013 – 2015 годы

МБОУ «Бородулинская ООШ»

по антитеррористической защищенности ОУ

| № | мероприятие | срок | Необходимые средства | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка КТС | 2013 г. | Установка 16000 руб, ежемесячное обслуживание 5000 руб. | Завхоз Голдобина Л.Т. |
| 2 | Установка системы видеонаблюдения | 2015 | 350000 руб. | Директор школы |
| 3 | Ремонт периметрального ограждения школы | 2014 г. | 500000 руб. | Завхоз Голдобина Л.Т. |
| 4 | Ремонт периметрального освещения школы | 2014 г. | 45000 руб. | Завхоз Голдобина Л.Т. |

Директор школы                  Р.А.Плотникова